Realizacja inwestycji pn. „Wykonanie budynku ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej „ -III etap

Zadanie zostało zaplanowane - Dział 851-”Ochrona Zdrowia „, rozdział 85195 „Pozostała działalność”, paragraf 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „ w uchwale

Nr XXIX/64/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28.12. 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jodłowa na 2005rok.

Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60000 EURO zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 22.03.06r.  oraz opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych

z dnia 31.03.05r., Nr 79,poz. 16720.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało  zamieszczone w siedzibie zamawiającego – na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jodłowa oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Jodłowa.

Wydano  7 wykonawcom specyfikacje istotnych warunków zamówienia.

Otwarcie ofert odbyło się w 15.05.06r. w Urzędzie Gminy Jodłowa.

W przetargu udział wzięł 1 wykonawca tj.

Danuta Sroka,Mieczysław Sroka, Stefan Sroka Spółka Cywilna „DACH-TYNK” Zakład Remontowo-Budowlany,38-340 Biecz, Siepietnica 100 – cena oferty - 444.999,00zł.

Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej przy kryterium cena – 100%  tj.

Danuta Sroka,Mieczysław Sroka, Stefan Sroka Spółka Cywilna „DACH-TYNK” Zakład Remontowo-Budowlany,38-340 Biecz, Siepietnica 100 – cena oferty - 444.999,00zł.

Zamawiający o wyborze oferty najkorzystniejszej powiadomił pisemnie wykonawców biorących udział w postępowaniu wraz ze wskazaniem wybranego wykonawcy oraz ceny jego oferty.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazano Prezesowi UZP , opublikowano w BZP

Nr158 z dnia 24.06.06r., poz. 33150,zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Jodłowa.

Z wybranym wykonawcą spisano umowę w dniu 25.05.06r.. na kwotę 444.999,00zł.

Termin realizacji zamówienia ustalono na okres od 05.06.06r. do 01.09.06r.

Umowę podpisał Wójt Gminy Jodłowa, kontrasygnował Skarbnik Gminy.

01.09.06r. spisano zlecenie z Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Jodłowej na wykonanie robót na zadaniu „Wykonanie budynku ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej”.

Wartość w/w robót wyniosła 33.084,88zł.

21.09.06r.  spisano umowę z -Danuta Sroka,Mieczysław Sroka, Stefan Sroka Spółka Cywilna „DACH-TYNK” Zakład Remontowo-Budowlany,38-340 Biecz, Siepietnica 100  - na wykonanie robót na zadaniu „Wykonanie budynku ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej”.

Wartość w/w robót  wyniosła 6.500,00zł./zamówienie realizowana na podstawie art 67 ust 1 pkt 3 ustawy pzp/.

Za wykonane prace wykonawca pobrał wynagrodzenie na podstawie faktur :

- faktura VAT Nr 85/06 z dnia 02.10.06r. na kwotę – 444.999,00zł. / umowa zasadnicza /

- faktura VAT Nr  86/06 z dnia 02.10.06r. na kwotę 6.500,00zł .

- Zapłaty faktur zostaną  dokonane na podstawie protokołu odbioru robót podpisanego przez osobę sprawującą nadzór inwestorski  oraz kierownika budowy  przelewem bankowym.